丽水职业技术学院第二教学楼监理

招

标

文

件

招 标 单 位：丽水职业技术学院

招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

编 制 日 期：2014年5月6日

目    录

第一章  投标须知

前附表一、前附表二

招标公告

一、总  则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件的编制

五、投标文件的递交

六、开  标

七、评  标

八、授予合同

九、监理费结算及支付

第二章  监理合同

第三章  技术规范

第四章  投标文件格式

一、商务投标文件格式

二、技术投标文件格式

- 开标程序

- 评标办法

第一章  投标须知

前附表一

| 工程名称 | 丽水职业技术学院第二教学楼监理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 校院西南边 |  |  |  |  |
| 招标联系人 | 陈秋、潘丽芳 | 联系电话 |  | 0578-2668578 13625789666、13967079675 |  |
| 招标方式 | ×邀请招标√公开招标 | 组织方式 |  | ×自行 √委托代理 |  |
| 招标范围 | 建筑、安装、装修、空调、绿化景观、室外附属、变配电、智能化弱电及电梯等本项目施工场地内全部工程的施工监理。 |  |  |  |  |
| 标段划分 | 共分一个标段 |  |  |  |  |
| 投标人条件 | 1、监理企业资质等级：具有建设部核发的监理综合资质或房屋建筑工程专业乙级及以上资质的工程监理企业。 2、总监理工程师资格：具有建设部颁发的全国注册监理工程师执业资格（房屋建筑工程专业），在投标单位注册。 3、要求投标人的是 2013年度丽水市国有投资工程建设项目监理类预选承包商名录中的企业。企业总监理工程师要求是该预选承包商名录中具有相应全国注册监理工程师资格的人员。 |  |  |  |  |
| 监理服务期 | 498天+缺陷责任期的监理服务 |  | 质量要求 |  | 合格 |
| 取费基准价 | 工程概算建筑安装工程造价4278万元 |  | 投标保证金交纳时间和金额 |  | 投标截止时间前交纳人民币贰万元整 |
| 监理费最高限价 | 103 万元 |  |  |  |  |
| 投标报价有效范围 | 国家标准收费15％～20％，即88万元-82万元 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 90 日内有效 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 商务投标文件一套正本伍套副本，技术投标文件一套正本伍套副本。 |  |  |  |  |
| 投标文件 递交时间及地点 | 递交至： 丽水市招标投标中心 开标大厅 地址： 丽水市解放街373号三楼 接收人： 丽水职业技术学院 (招标人名称) 投标截止时间： 2014年5月26 日上午9:00时 |  |  |  |  |
| 开 标 时间及地点 | 时间：同投标截止时间 地点：丽水市招标投标中心 开标大厅 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 见招标文件第六章 |  |  |  |  |

前 附 表 二

| 序号 | 项目内容 |  |  | 招标文件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人履约担保金额 |  |  | 合同价的10% | 在签订监理合同前交纳 |
|  | 其中 |  | 监理人员到场承诺违约金 |  |  |
|  |  |  | 检测设备到位承诺违约金 |  |  |
|  |  |  | 未履行工期控制违约金 |  |  |
|  |  |  | 未履行质量控制违约金 |  |  |
|  |  |  | 未履行投资控制违约金 |  |  |
|  |  | 其它违约金 |  |  |  |
| 2 | 监理规划和监理细则提交时间 |  |  | 开工前3 天内 |  |
| 3 | 监理月报及其他监理资料提交时间 |  |  | 每月28号 |  |

前附表二 --------招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时 间 安 排 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2014年5月6 日起 |  |
| 2 | 发放招标文件 | 同发布招标公告时间 | 获取方式：丽水市招标投标中心 |
| 3 | 现场踏勘 | 自行前往 | 地点：工程所在地 投标人有不明确的可咨询招标人或招标代理机构 |
| 4 | 投标人质疑时间 | 投标截止时间10日前 | 提交方式： 1、传真：0578-2152625 2、书面递交：浙江建航工程咨询有限公司 |
| 5 | 招标文件澄清或修改时间： | 投标截止时间15日前 | 获取方式1、网络下载：丽水采购与招标网 2、书面索取：丽水市招标投标中心 |
| 6 | 招标人发布紧急公告时间和媒介 | 投标截止时间5日前 |  |
| 7 | 交纳投标保证金 | 同前附表一 | 具体事宜详见招标文件。 |
| 8 | 交易席位费和招标文件工本费 | 投标截止时间前以现金形式交纳 | 交纳地址：丽水市招标投标中心 |
| 9 | 投标文件截止时间 | 同前附表一 | 投标文件递交至: 丽水市招标投标中心 |
| 10 | 开标时间 | 同投标文件截止时间 | 丽水市招标投标中心 |
| 11 | 预中标公示 | 公示3个工作日 | 丽水采购与招标网 |
| 12 | 发中标通知书 | 公示结束后 | - 书面发送给中标单位； 2、在丽水采购与招标网告知其他投标人中标结果。 |
| 13 | 招标人对中标人资格复核 | 发中标通知书前。拟中标人必须全面配合，提供依据，否则对其作最不利处理 | 具体事宜详见招标文件，招标人向招标行政监督机构交核查报告。 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起15日内 | 地点：业主指定 |
| 15 | 投标保证金的退还，按招标文件规定不予退还情况的除外 | 按市招标投标中心有关规定退还。 |  |

前附表三-----重要事项说明

| 序号 | 事项 | 解释说明或注意事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格后审 | 开标时根据招标文件要求审查投标人资格。 | 详见招标文件第七章 |
| 2 | 开标时必须到场的人员 | a、投标单位法定代表人（或总经理）需携带身份证、法定代表人资格证明书。如授权委托代理人参加开标的需携带身份证、法定代表人授权委托书；授权委托代理人参加开标的还需提供投标前连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险缴纳凭证原件。委托代理人未提供缴纳凭证原件的，将被拒绝参加投标。总经理是受托人的可不提供。 b、投标书中载明的总监持总监注册岗位证书原件和有效身份证明参加。 总监理工程师不得与法定代表人、总经理或技术负责人为同一人。 | 详见招标文件 |
| 3 | 开标时应提交的证件原件 | - 企业资质证书副本b、营业执照副本c、总监注册岗位证书d、专业监理工程师证书e、监理员岗位证f、涉及到评分的全部证件的原件 |  |
| 4 | 投标保证金的缴纳 | 交纳的注意事项： 1、银行保函方式提交：投标截止时间前递交由投标人基本账户开户银行出具的银行保函（保函有效期超出投标有效期），保函开具对象为丽水市招标投标中心。 2、有年度投标保证金缴纳证的企业（具体参照丽招管办[2013]15号文件），在递交投标文件时出示年度缴纳证，超过缴纳证额度的投标保证金在投标截止时间前以银行汇票方式交到以下账户： 收款单位名称：丽水市招标投标中心 开户行：丽水市建行莲城支行 银行帐号：3300 1696 1350 5000 5879 3、其他方式：银行汇票 收款单位名称：丽水市招标投标中心 开户行：丽水市建行莲城支行 银行帐号：3300 1696 1350 5000 5879 （投标保证金一般采用银行保函，投标人以银行汇票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，由送标人在递交投标文件的同时将票据递交至丽水市招标投标中心指定工作人员处）。 | 具体金额详见前附表一 |
| 5 | 投标文件编制注意事项 | 按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。 | 详见招标文件 |
|  |  | 投标报价不在招标文件规定的有效范围内的作废标处理。 |  |

注：后面与本表不一致的一本表为准

丽水职业技术学院第二教学楼

监理招标公告

招标序号：丽建招C2014061号

1、建设单位:丽水职业技术学院 建设项目: 丽水职业技术学院第二教学楼监理已经主管部门批准建设。现采用公开招标的方式，择优选择监理单位。

2、浙江建航工程咨询有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况：

本工程总用地面积10911㎡,总建筑面积约17459㎡，其中教学用房7813㎡，实训用房2963㎡，架空层停车位面积2492㎡,地下室面积4191㎡,机动车位147个。

4、本施工监理招标共一个标段。招标内容：建筑、安装、装修、空调、绿化景观、室外附属、变配电、智能化弱电及电梯等本项目施工场地内全部工程的施工监理。

5、资格条件：

（1）、监理企业资质等级：具有建设部核发的监理综合资质或房屋建筑工程专业乙级及以上资质的工程监理企业。

（2）、总监理工程师资格：具有建设部颁发的全国注册监理工程师执业资格（房屋建筑工程专业），在投标单位注册。

（3）、要求投标人的是 2013年度丽水市国有投资工程建设项目监理类预选承包商名录中的企业。企业总监理工程师要求是该预选承包商名录中具有相应全国注册监理工程师资格的人员。

6、招标文件将于2014年5月6日起在“丽水采购与招标网（网址：http://www.lscgzb.gov.cn/）”上发布并供下载，工本费为每套500元人民币，售后不退。

7、本工程采用资格后审的方式确定入围投标人，具体细则详见招标文件。

8、本工程不接受挂靠，投标人所派的总监理工程师必须符合丽水市的有关规定。

招标人：丽水职业技术学院             招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

地  址： 丽水市五宅底2号            地 址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼

电  话： 0578--2296356               电  话：0578- 2668578   2139703

联系人： 黄老师                      联系人：陈秋、潘丽芳

公告发出时间：2014年5 月6 日

一、总  则

（一）基本情况

(1)业主单位：丽水职业技术学院

(2)工程概况：

本工程总用地面积10911㎡,总建筑面积约17459㎡，其中教学用房7813㎡，实训用房2963㎡，架空层停车位面积2492㎡,地下室面积4191㎡,机动车位147个。

(3) 招标内容：建筑、安装、装修、空调、绿化景观、室外附属、变配电、智能化弱电及电梯等本项目施工场地内全部工程的施工监理。

(4)监理服务期：498天+缺陷责任期的监理服务。

（二）、对投标人的要求

（1）、监理企业资质等级：具有建设部核发的监理综合资质或房屋建筑工程专业乙级及以上资质的工程监理企业。

（2）、总监理工程师资格：具有建设部颁发的全国注册监理工程师执业资格（房屋建筑工程专业），在投标单位注册。

（3）、要求投标人的是 2013年度丽水市国有投资工程建设项目监理类预选承包商名录中的企业。企业总监理工程师要求是该预选承包商名录中具有相应全国注册监理工程师资格的人员。

（4）投标人或总监被认定有丽水市严重不良行为的，或总监是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的，谢绝参加该项目投标。

(5)本工程不接受挂靠投标，投标人所派的总监必须符合丽水市的有关规定；

(6)各专业的监理工程师应具有省级及以上监理工程师岗位证书；

(7)各专业监理员，应具有监理员岗位证书；

(8)投标人的监理人员数量必须满足工程的要求，且根据工程特点专业配套齐全，人员视工程开工情况分期投入，月到位率应满足工程建设和业主需要。本工程至少配备总监1名，建筑专业监理工程师1名，土建监理员2员，安装专业监理工程师1名，造价专业监理人员1名。日常派常驻人员不少于3人，其中固定一名有工程师职称，监理行业工作年限为5年以上，并熟悉施工图纸和工程造价的人员协助招标人，由招标人安排具体的管理工作（全日制上班，办公地点为招标人办公室），招标人有权对这名的人员工作整体能力进行考核及更换。在节假日和双休日施工期间必须按业主要求合理安排监理人员满足施工监理需要。

(9)投标人必须组建拟委派现场的项目监理组织机构，组成人员年龄结构合理，拟派人员男性年龄要求不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁，并按附表规定的格式填报拟委派的驻现场监理组人员名单。投标人应在合同规定的日期以前进驻现场开展监理工作，不得随意更换，否则招标人有权单方面扣除相应的合同履约担保金，并提请主管部门通报直至终止合同。因投标人特殊情况，更换人员须经招标单位同意，经招标单位同意后投标单位更换人员的按下列标准处罚：

本项目标后班子成员更换根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，更换项目班子成员需经招标人同意批准。擅自更换总监理工程师处以5万元/人.次.工程扣款，更换总监代表处以3万元/人.次.工程扣款，更换专业监理工程师处以2万元/人.次.工程罚扣款，更换监理员处以1万元/人.次.工程扣款，该项扣款从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金。项目监理组人员必须驻现场且不得在其他项目中任职，以保证工程建设监理工作的质量。合同执行期间招标人对不称职监理人员有权提出更换，监理单位不得拒绝或拖延，没有及时更换的从通知之日起按缺勤扣款，更换的人员可以不按以上规定处罚。

本项目施工现场关键岗位人员（指总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员），并按《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位人员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）规定实行考核管理。根据考核情况，总监理工程师和总监代表到岗情况达不到要求的，按2000元/天进行处罚，项目班子其它成员到岗情况达不到要求的，按1000元/天进行处罚，并根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处理。

本工程不允许联合体投标。

（三）投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（四）监理服务范围及内容：

（1）监理服务的范围

1、服务范围

工程范围：设计文件图纸和业主与承包人签订的合同文件规定的全部内容和业主同意增加的项目内容。

工作范围：a、工程的施工全过程监理。

b、质量、进度、投资控制、合同管理与安全管理等。

2、服务目标

工程质量目标为合格，工程进度和费用控制满足合同要求。

（2）监理服务的内容

监理服务各阶段内的具体监理工作内容：

1、编制监理规划、监理实施细则。制定本工程程序管理办法，包括各分部分项验收、送检、工程联系单等时间、参加单位的相关规定。

2、熟悉合同文件，了解施工现场，纠正设计图纸中明显错误；

3、参加交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测结果和施工图设计；

4、督促和检查承包人建立质量保证体系；

5、主持召开第一次工地会议和工地例会；

6、批准分项工程开工报告；

7、初审承包人授权的常驻现场代表的资质，并报业主审查承包人其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

8、审批承包人拟用于本工程的原材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验，必要时报业主；

9、审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

10、审查承包人实施工程的施工方案及主要方法或工艺；

11、审查承包人提交的总体进度计划，（批复前报业主认可）检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

12、要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

13、签发中间交工证书；

14、调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、承包人一起提出改进措施和方法；

15、发布停（复）工令；

16、对已完成工程进行准确的计量；

17、审查初签中期支付证书，最终支付证书；

18、受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

19、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

20、编制监理工作月报、季报和年报；

21、对承包人的交工申请进行评估，具体负责对拟交工工程的检查和验收；

22、签认交工证书。

23、完成业主交付的其他需监理承担的本职工作。

二、招 标 文 件

（五）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（七）条发出的修改澄清通知。招标文件必须经建设主管部门备案，并经丽水市招标投标管理办公室登记后有效。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（六）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 3  日内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，将在前附表规定的时间内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。

（七）招标文件的修改

1、在前附表规定的时间前，招标人通过书面形式通知所有投标人的方式修改招标文件并经有关行政监督管理部门备案，收到修改文件的投标人应尽快以书面形式确认。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对招投标双方起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（八）投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告、投标须知、合同条件、规格格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝其投标或作废标处理，责任由投标单位自负。

三、投 标 报 价

（九）投标报价

1、监理费报价为监理人从事本项目监理活动所需的一切费用（监理人员办公用房一间由招标人提供除外）。包括监理人员、交通工具、监理设施、测量仪器、常用试验器具、办公、通讯等费用。

2、监理费报价：本项目监理费按该项目的初步设计批复中工程概算建安造价为取费基数，采用固定总价承包，今后不论工程造价的增减及工期的延长均不另外计取监理服务费。各投标人在投标报价时应综合考虑各方面因素，结合项目实际情况和自身实力进行报价。

3、投标报价编制要求：投标人应使用招标文件所提供的投标文件格式填写，内容齐全。

4、要求根据丽建发（2013）29号文件，做好施工监理资料电子存档工作，费用由监理单位自行解决。

四、投标文件的编制

（十）投标文件组成

1、投标文件由商务投标文件和技术投标文件组成

（1）商务投标文件包括下列内容：

1、投标函

2-1、法定代表人资格证明书及身份证复印件

2-2法定代表人授权委托书、身份证及在投标企业连续12个月的养老保险交纳凭证复印件

3、企业资质证书副本、营业执照副本

4、总监的监理工程师注册证书及身份证（复印件）

5、监理服务费报价说明

6、派驻本工程监理人员汇总表

7、监理人员简历表及所报监理人员岗位证书复印件

8、总监简历表及岗位证书复印件

9、以总监身份监理的类似工程业绩表（附监理合同和业主证明复印件）

10、、投标人认为有必要提交的资料

11、承诺书

12、2013年度在丽纳税汇总表

（2）技术投标文件包括下列内容：

1、监理大纲

2、检测设备

附件一：监理人自备设备、仪器清单

附件二：监理人办公设备和交通工具清单

附件三：项目监理部人员组成表

2、技术标中不得有显现投标人的识别标志，具体规定为：

① 技术标封面和内容统一采用白色普通A4纸打印，文字标题采用2号仿宋体，其他采用小4号仿宋体字体，技术标统一采用胶装，但进度网络计划图等无法采用A4纸打印的可采用A3纸，字体采用仿宋体，字体大小可自行编排。

② 投标文件中不得出现明示投标单位身份的内容、标识。不得出现塑封、黑边等可能明示或暗示投标单位身份的标志、记号。

③ 技术标中不得出现有关人员名字，人员名字应用编号表示，并将编号对应的名字写在商务标中，相关人员资质证书复印件附在商务标中。

④ 统一编制页码，页码采用小4号仿宋体并不得作任何修饰，编写在页面下方中间位置。

特别提醒：若技术标投标书未按上述要求编制，或在技术标标书中能体现出投标单位情况的将做废标处理。

2、投标人应当使用招标文件 第四章 中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

（十一）投标担保

1、投标担保方式采用：投标保证金 。

2、投标保证金方式采用：按前附表规定。

3、投标人应当按照招标文件前附表的规定金额，将投标保证金按附前页规定的时间提交并索要缴纳凭证。

4、如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内擅自撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或于招标人签订合同协议；

（3）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为。

（十二）勘察现场

1、投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十三）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去和墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字。商务标中投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

（十四）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件商务投标文件和技术投标文件分开密封提交，商务投标文件和技术投标文件在密封处加盖投标人印章和法定代表人盖章，将投标文件的技术标部分分内、外密封袋包装，技术标封面（正本一份，副本伍份，具体格式见招标文件）单独密封在技术投标文件的内密封袋内（内密封袋封面上不得加盖任何印章，空白即可），再将装订成册的技术投标文件和内密封袋一起密封在外密封袋内。

2、标志：商务标和技术标封袋外面必须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称全称。

（十五）投标截止期

1、投标人应在投标须知中前附表一规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（七）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（十六）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止日期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第（十三）和（十四）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开  标

（十七）开标

1、开标由招标人主持，所有投标人准时参加。

2、开标会议到场人员见前附二。否则视同该投标人未参加开标会议。

3、开标时投标人必须提交前附表二规定的全部证件的原件。投标人未提交证件或提交的证件不能证明其达到投标资格要求的将被拒绝投标。

4、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认。

5、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时对入围投标人的投标文件当众予以拆封、宣读。

6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

7、在开标后，招标人必须先对投标文件进行检查，检查结果由各投标人签证认可。检查时投标文件有下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标。

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封或者提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业法人印章的，或者企业法定代表人未签字和加盖印章的；

（3）投标文件逾期送达的；

（4）开标时投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（6）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（7）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（8）投标人递交两份或以上投标文件，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的；

（9）投标人未参加开标会议的。

七、评  标

（十八）评标

1、评标工作

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，用招标文件确定的方法对投标书进行综合评价，向招标人按得分最高推荐1名中标候选人。

3、评标办法：详见招标文件第六章。

（十九）评标内容的保密

公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。

（二十）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含有含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明。投标人的澄清、说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（二十一）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不正当行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（二十二）投标人和总监资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会应否决其投标。

（二十三）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

（二十四）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

1、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

2、投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章；

3、投标文件附有招标人不能接受的条件；

4、投标文件中载明的总监与资格审查的不相符；

5、投标文件无法区分正、副本的；

6、投标文件未按招标文件的要求和规定格式填写或内容不全的；

7、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8、投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；

9、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

10、技术标不符合第（十）条第2款的规定。

11、投标报价超出招标文件要求的有效范围的。

根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（二十五）评标和定标将在投标有效期结束日60个工作日前完成。不能在投标有效期结束日60个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予合理的补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授予合同

（二十六）中标人的确定

1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，在丽水采购与招标网上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。

投标人或者其他利害关系人认为招投标活动不符合法律、法规规定的，在公示之日起10日内（日历天，如遇节假日推至节假日后第一天）根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标活动投诉处理规定》（丽招管办[2008]4号）的有关规定，以书面形式向丽水市住房和城乡建设局提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料，逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。

没有投诉的，招标人根据有关规定确定排名第一的预中标人为中标人，中标人应符合国家、丽水市有关规定和实质上响应招标文件。

排名第一的预中标人，因投诉被取消中标资格的，招标人按照有关规定重新组织招标。

（二十七）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2012-0202）《建设工程监理合同》范本。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人按照有关规定重新组织招标，重新招标的时间不少于5日。

2、监理合同签订前：中标人必须向招标人提交合同总价 10 %的履约担保作为履约保证金，履约担保采用   现金   银行保函   第三方担保 形式。

3、签订年度保证金交纳协议的企业保证金退还按协议约定执行。其余方式交纳的保证金退还途径：预中标候选人在合同签订后退还，其余投标人在确定预中标候选人后退还。

4、合同签订后应在15个工作日内，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。

5、中标人应按照合同约定履行义务，完成中标项目的监理，不得将中标项目转让（转包）给他人。属于下列情况之一者，招标人将没收监理单位的部分或全部履约保证金，并有权单方面终止合同：

（1）合同执行期间项目监理班子拒绝配合业主管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理单位又不能按业主要求及时更换的。

（2）监理人员严重失职造成重大工程事故或违反职业道德、营私舞弊、收受贿赂，给业主造成不必要损失的。

（3）项目监理班子对施工单位管理不力，造成进度缓慢、工程质量低劣的。

（4）未达到工程质量、分阶段进度目标的。

（5）在接到施工单位检查约定的时间后6小时内未到场且过后又没有进行复检而造成质量问题的。

（6）业主单方面终止合同的，监理单位应提交已有的全部资料。已支付的监理费作为监理全部报酬，不予退回。如监理单位不提交已有的全部资料的，全部返回已支付的监理费用。招标人有权在总监理费预留费用中另行选择合适的监理单位，接替原监理工作。

第二章  合同主要条款

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

（丽水职业技术学院第二教学楼工程监理）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：    丽水职业技术学院

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：               ；

2. 工程地点：               ；

3. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                     。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

- 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥           ），费率           。

监理合同总价为：                          。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：  包括在上述监理酬金内       。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：         /                  。

（2）设计阶段服务酬金：         /                  。

（3）保修阶段服务酬金：         /                  。

（4）其他相关服务酬金：         /                  。

- 六、期限

1. 监理期限：498天+缺陷责任期的监理服务

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自监理合同签订之日至项目竣工验收合格之日止。

（2）设计阶段服务期限自监理合同签订之日至项目竣工验收合格之日止。

（3）保修阶段服务期限自监理合同签订之日至项目缺陷责任期满之日止。

（4）其他相关服务期限自监理合同签订之日至项目竣工验收合格之日止。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 捌   份，具有同等法律效力，双方各执  肆   份。

（此页无正文）

委托人：   （盖章）           监理人：   （盖章）

住所：                         住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权           法定代表人或其授权

的代理人：（签字）            的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二部分  通用条件

本部分全文引用GF-2012-0202《建设工程监理合同》第二部分通用条件。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件使用中文。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件执行

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工图范围内全部内容的施工全过程监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）制定本工程《质量、安全程序管理办法》，内容包括各分部分项验收、送检、工程联系单等时间、资料存放点、参加单位的相关规定。协助委托人办理工程开工前的有关手续。

（2）督促、检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；

（3）分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；
（4）根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量，签订付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；
 （5）对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人意见，在可行的情况下，原则上由设计单位进行修改或确认；
 （6）协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，提出处理意见；督促检查承包商按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；
 （7）协助业委托人期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，合同纠纷和索赔事项；
 （8）督促检查承包商的安全生产，文明施工；
 （9）组织承包商对工程进行阶段验收及竣工初验；督促整改，并协助业主组织竣工验收；
 （10）定期向委托人编报监理月报，按档案馆要求整理监理原件档案资料一式二份提送委托人归档。
  （11）协助委托人整理审核承包商合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；

（12）监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况；

（13）未尽事宜按监理的有关法律法规执行。

（14）监理人应全面配合委托人做好本项目的验收组织和资料归档工作。

（15）负责协助委托人做好暂定品牌材料及非标材料的询价等工作。

（16）监理人必须按委托人要求对暂定品牌材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）、适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）部门规章及浙江省、丽水市相关的法律、法规。

（2）、经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；

（3）、国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；

（4）、工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

（5）、现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

（6）、依法成立的工程承发包合同和协议；

（7）、依法成立的工程建设监理合同（或协议）.

2.2.2 相关服务依据包括：      /                     。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 按通用条款执行  。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 按通用条款执行                 。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  /       。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

（一）定期的信息文件——监理月报
监理月报的主要内容：

1、项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。
2、大事记。
3、工程进度与形象面貌。
4、资金到位和使用情况。
5、质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。
6、合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。
7、现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。
8、监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。
9、施工人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。
10、安全和环境保护。
11、进度款支付情况。
12、工程进展图片。
13、其他。

（二）不定期的监理工作报告

1、关于工程优化设计、工程变更的建议。
2、投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。
3、工程进度预测分析报告。

（三）日常监理文件

1、监理日记及施工大事记。
2、施工计划批复文件。
3、施工措施批复文件。
4、施工进度调整批复文件。
5、进度款支付确认文件。
6、索赔受理、调查及处理文件。
7、监理协调会议纪要文件。

8、其他监理业务往来文件。

（四）文件报送份数：根据委托人的需要另定。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于                       。

监理人应在本合同终止后      天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在   7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币      ，比例为：  /    ，汇率为：  /    。

5.3 支付酬金

监理酬金采用固定总价承包，合同总价为监理人的中标价，今后不论工程造价的增减及施工工期的延误均不另外计取监理服务费。

监理费用分两部份，第一部分为基本监理费，占总监理费的60%，按工程进度支付。第二部分为监理考核金，占总监理费的40%，按考核支付。考核金每月视监理人的人员到位程度，对整体项目的投资、进度、质量、合同的控制管理情况支付（具体详见考核办法附后）。

监理费预付款：合同生效且监理人员按投标承诺到位后一个月内支付总监理费的10%（从支付第一期监理费开始扣回，按每期支付款50%的比例扣回，分2次扣回）。

基本监理费的付款方式：基础完成支付基本监理费的15%；工程主体结顶支付至基本监理费的30%；工程完工支付至基本监理费的50%；工程竣工验收合格支付至基本监理费的80%并退还履约保证金；工程竣工备案后扣留总监理费的5%后其余一次性付清，剩余监理费在工程缺陷责任期2年满后14天内付清。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：    按通用条款执行   。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 市建设行政主管部门  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   （一）     种方式：

（1）提请   丽水     仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地   人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：        /                                              。

9. 补充条款

9.1监理人必须组建拟委派现场的项目监理组织机构，组成人员年龄结构合理，拟派人员男性年龄要求不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁，并按附表规定的格式填报拟委派的驻现场监理组人员名单。监理人应在合同规定的日期以前进驻现场开展监理工作，不得随意更换，否则委托人有权单方面扣除相应的合同履约担保金，并提请主管部门通报直至终止合同。因监理人特殊情况，更换人员须经委托人位同意，经委托人同意后监理人更换人员的按下列标准处罚：

本项目标后班子成员更换根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，更换项目班子成员需经招标人同意批准。擅自更换总监理工程师处以5万元/人.次.工程扣款，更换总监代表处以3万元/人.次.工程扣款，更换专业监理工程师处以2万元/人.次.工程罚扣款，更换监理员处以1万元/人.次.工程扣款。该项扣款从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金。项目监理组人员必须驻现场且不得在其他项目中任职，以保证工程建设监理工作的质量。合同执行期间委托人对不称职监理人员有权提出更换，监理人不得拒绝或拖延，没有及时更换的从通知之日起按缺勤扣款，更换的人员符合委托人的可以不按以上规定处罚。

本项目施工现场关键岗位人员（指总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员），并按《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位人员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）规定实行考核管理。根据考核情况，总监理工程师和总监代表到岗情况达不到要求的，按2000元/天进行处罚，项目班子其它成员到岗情况达不到要求的，按1000元/天进行处罚，并根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处理。

9.2、 监理人在监理过程中未按监理人具体监理工作内容或委托人审批后的监理大纲和实施细则内容执行的视情节严重情况每次罚款1000元—50000元，涉及违法的报行政主管部门按有关规定处理。

9.3在监理人员中需配备一名有工程师职称，监理行业工作年限为5年以上，并熟悉施工图纸和工程造价的人员协助委托人工作，由委托人安排具体的管理工作（全日制上班，办公地点为委托人办公室），委托人有权对这名的人员工作整体能力进行考核及更换。

9.4、监理方应按照合同约定履行义务，完成项目的监理，不得将项目转让（转包）给他人。属于下列情况之一者，委托人将没收监理方的部分或全部履约保证金，并有权单方面终止合同：

（1）合同执行期间项目监理班子拒绝配合委托人管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理单位又不能按委托人要求及时更换的。

（2）监理人员严重失职造成重大工程事故或违反职业道德、营私舞弊、收受贿赂，给委托人造成不必要损失的。

（3）项目监理班子对施工单位管理不力，造成进度缓慢、工程质量低劣的。

（4）未达到工程质量、分阶段进度目标的。

（5）在接到施工单位检查约定的时间后6小时内未到场且过后又没有进行复检而造成质量问题的。

（6）单方面终止合同的，监理单位应提交已有的全部资料。已支付的监理费作为监理全部报酬，不予退回。如监理单位不提交已有的全部资料的，全部返回已支付的监理费用。招标人有权在总监理费预留费用中另行选择合适的监理单位，接替原监理工作。

9.5监理考核办法附后。

9.6其他未尽事宜可在签订合同时予以明确或按现行的法律法规或签订补充协议，补充协议与本合同条款具有同等效力。

丽水职业技术学院第二教学大楼

监理工作质量考核标准

为确保监理工作质量，体现优质优价，结合项目的具体情况，特制定本考核办法。

一、本办法的目的是量化监理工作绩效，考核的对象为监理单位派驻现场的监理机构。

二、项目监理机构组成人员资质、资格，符合招标要求。

三、本项目设立考核金，总考核金为总监理费的40%。月度考核金为二种计算取最大值。

（1）按总考核金的监理总服务期进行月平均；

（2）按施工企业当月的工程款与总工程款比列与总考核金的乘积。

四、累计每月考核金超过总考核金后则不再考核；工程已竣工验收备案后还有遗留的，剩余考核金全额支付。

五、考核每月一次，先由监理单位在次月2日前完成自评，建设单位基建处在监理单位自评的基础上将日常考勤结果、定期不定期检查情况以及产生的问题次数和处理的效果在月未进行汇总统计，得出每一项的份数，最后得出总分，在次月5号前完成。

六、监理工作考评采用扣分制，满分为100分；每一分项的扣分不超过本分项的满分。考核以75分为合格。当月考核不合格不能取得合同约定的当月‘考核金’。考核合格的，应得‘考核金’＝ ‘考核金’×考核得分％。当月考核分大于等于95分时，当月考核分按100分计算，当月考核费按全额计取。

七、监理工作质量月度考核评分表及汇总表由建设单位基建处核准，并随监理费用进度款流转。

八、《监理工作质量考核标准》被列为“保证项目”的，即当月一旦发生该类事件，则监理考核得分为零。

九、本考核办法由建设单位基建处负责管理和解释，并有权根据实际需要对考核项目和各考核项目的分值进行增、减调整。监理单位对考核内容有合理化建议的，甲方认为合理的可以进行修改。

十、本办法自监理单位接到业主发出的“监理进场通知书”之日起执行。

附：《监理工作质量考核标准》

丽水职业技术学院第二教学大楼工程项目

监理工作质量考核标准

| 考 核 内 容 | 满分 | 具体项目扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 |  | 监理资料不齐全或弄虚作假 |  |  |
|  |  | 分项工程明显不具备施工条件没有阻止施工 |  |  |
|  |  | 工程吊装设备（含重大施工机械）、脚手架、卸料平台未经验收即投入使用而未制止 |  |  |
|  |  | 未按时对施工单位提交的复测资料进行审核、批复 |  |  |
|  |  | 工程使用的材料与报验材料或与业主要求不符，监理未发现 |  |  |
|  |  | 无验收和试验检查台帐 |  |  |
|  |  | 业主对施工单位质量控制加强要求，监理未检查核实的（具体实测实量项目见附表） |  |  |
|  |  | 监理单位考核自评分数与建设单位复核的分数相差10%以上 |  |  |
| 以上项目为保证项目，本月内只要发现有一项达不到要求，本月的考核金将全部扣除 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 60 | 项目监理人员不按时考勤或考勤弄虚作假（出现1次扣5分） |  |  |
|  |  | 未在规定的期限内提交监理规划、监理细则、旁站方案等监理文件 （每延误1 天1分），监理情况变化时，未及时进行调整、修改（扣2分） |  |  |
|  |  | 未履行监理规划、监理细则、旁站方案（2～3分） |  |  |
|  |  | 监理人员岗位职责不明确、不履行岗位职责或履行职责较差(（扣2分） |  |  |
|  |  | 工程吊装设备（含重大施工机械）无安、拆方案，或未对方案进行审核即实施(（扣5分） |  |  |
|  |  | 不检查工程质量实体数据，仅靠施工单位汇报签署文件或通过监理复核的资料，业主复查有明显不符的(（扣5分） |  |  |
|  |  | 未在合同规定的期限内提交监理月报 (延迟每天扣1分) |  |  |
|  |  | 施工单位施工放样有误，而监理在验收时未发现(（扣5分） |  |  |
|  |  | 监理月报中对质量、进度、费用等内容的描述明显不准确（扣1分） |  |  |
|  |  | 未填写监理日志（每发现1 人，扣2分），监理日志不具可查性（每发现1 人，扣2分） |  |  |
|  |  | 总监未对日记进行定期检查，未签署意见和无整改及措施的（每次扣2分） |  |  |
|  |  | 未在7个工作日内审批施工单位提交的《施工组织设计》或未在3个工作日内审核监专项方案、技术交底、图纸会审等 （每延误一日扣0.5分） |  |  |
|  |  | 未及时发现图纸或技术变更中错、漏、碰、缺问题，造成工程质量返工或工期延误的（每次点扣3~10分） |  |  |
|  |  | 督促工程整改类的“监理通知”中未注明“监理通知回复”期限（每单扣3分）；未按“监理通知”整改或整改后未回复“监理通知”，监理单位采取妥协的（每项扣3～5分） |  |  |
|  |  | 已验收工程经业主、质检站或设计单位检查，主控项目仍有遗漏质量问题（扣6~12分） |  |  |
|  |  | 未对现场质量安全隐患及时签发改正指令（每次扣1~3分） |  |  |
|  |  | 未定期开展安全文明施工月度专项检查（扣5分），检查质量低下（扣3分） |  |  |
|  |  | 监理见证取样弄虚作假 流于形式（每次扣5分） |  |  |
|  |  | 未在规定的时间内审批施工单位提交的年、月、周度计划（每延误1日扣0.5分），审批时，未对施工单位的各类计划错误进行修正的（每1项扣2分） |  |  |
|  |  | 未按照业主审核通过的旁站方案实施旁站或无旁站记录、旁站记录不真实（扣5分） |  |  |
|  |  | 工程延期或费用索赔发生时，监理不能全面、及时地提供工程情况记录（扣5分） |  |  |
|  |  | 工程延期或费用索赔初审或审批依据错误（扣3分） |  |  |
| 施工合同管理的执行力 | 30 | 未督促（要求）施工单位在规定时间或工序开始前进行施工组织设计（专项方案、图纸会审、技术交底等）（扣2~5分） |  |  |
|  |  | 施工单位在施工过程中擅自变更材料 弄虚作假而监理未发现（每批次扣5分） |  |  |
|  |  | 施工单位试验、检测频率不足，而未进行有效纠偏的（每项扣2分） |  |  |
|  |  | 施工单位未按图纸、变更或相关规范、规定施工的，监理未及时发现造成工程质量返工或工期延误的（扣5分）` |  |  |
|  |  | 未在2个工作日内批复施工单位提交的分项工程开工申请单、工程报验申请表（每延误一日扣2分） |  |  |
|  |  | 施工现场不满足规范要求的，无上墙进度计划图表（扣2分） |  |  |
|  |  | 未按规定频率召开工地例会（每次扣1～3分），未及时组织专题会议（每次扣1～3分） |  |  |
|  |  | 发现承包商不经批准而进行工程分包后，监理未采取有效措施（扣2分） |  |  |
|  |  | 未对分包商进行资质或资质审查明显不合格而同意施工单位进行工程分包（扣3分） |  |  |
| 其他 | 10 | 监理人员与承包商发生监理制度不允许的经济利益关系（扣2~5分） |  |  |
|  |  | 业主要求协助的其它的合理的工作不能按时有效的完成。（延迟一天扣2分），效果不好（扣1~5分） |  |  |
|  |  | 不虚心听取业主建议或对业主无理相待（1~3） |  |  |

监理工作质量考核评分表及监理考核金计算表（   月份）

| 项目 | 满分 | 扣分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证项目 | / | / | / |  |
| 一般项目 | 60 |  |  |  |
| 施工合同管理的执行力 | 30 |  |  |  |
| 其他 | 10 |  |  |  |
| 保证项目是否出现： |  |  |  |  |
| 本月考评得分： |  |  |  |  |
| 本月考核金： |  |  |  |  |
| 考评人： 总监理工程师： |  |  |  |  |
| 分管领导审核： |  |  |  |  |

备注：1、保证项目本月内只要发现有一项达不到要求，本月考核为零。

2、考核金计算办法：参照上述考核办

第三章  技术规范

技术规范采用：监理规范和有关招标项目相应工程现行的施工规范和质量检验评定标准。

第四章  投标文件格式

（封    面）

工程

监理投标文件

（商务标部分）

招  标  人：

投  标  人（章）：

法定代表人（签字并盖章）：

日期：            年           月            日

商务标部分目录

1、投标函

2-1、法定代表人资格证明书及身份证复印件

2-2法定代表人授权委托书、身份证及在投标企业连续12个月的养老保险交纳凭证复印件

3、企业资质证书副本、营业执照副本

4、总监的监理工程师注册证书及身份证（复印件）

5、监理服务费报价说明

6、派驻本工程监理人员汇总表

7、监理人员简历表及所报监理人员岗位证书复印件

8、总监简历表及岗位证书复印件

9、以总监身份监理的类似工程业绩表（附监理合同和业主证明复印件）

10、、投标人认为有必要提交的资料

11、承诺书

12、2013年度在丽纳税汇总表

一、投 标 函

：

1、根据已收到的招标序号为           号的            工程监理招标文件，我单位考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，完全响应招标文件的全部条件和内容。我方自愿以人民币（大写）：            元 （ ￥：         ）的总价，按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工全过程监理。

2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到          ，监理服务期为          。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交中标合同价的10%作为履约保证金。

4、如果我方中标，将派出        （总监姓名），注册证书号                ，作为本工程的总监理工程师。监理班组人员按《项目监理部人员组成表》中的承诺到位率到位。

5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向招标人索赔任何经济损失。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）

法定代表人：（亲笔签名并盖章）

单位地址：                              邮政编码：

电话：                                  传    真：

开户银行名称：                          银行帐号：

开户行地址：                            电话：

日期：     年    月    日

二—1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：           性别：      年龄：         职务：

系                    的法定代表人。为                  的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签名并盖章）

日期：      年    月    日

附：法人身份证复印件

二—2、授权委托书

本人                （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改             （项目名称）____________施工监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证明和在投标企业连续十二个月养老保险交纳凭证复印件，

若受托人为企业主要负责人的只需有效身份证明复印件。

投标人：____________（盖单位章）

法定代表人：__________（签字）

身份证号码：_____________

委托代理人：____________（签字）

身份证号码：_____________

_____年____月_____日

三、企业资质证书副本、营业执照副本

四、总监的监理工程师注册证书、身份证（复印件）

五、监理服务费报价表

| 序号 | 列支项目 | 监理费报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监理人员人工工资 |  |  |
| 二 | 自备设备、仪器费用 |  |  |
| 三 | 办公设施、交通工具费用 |  |  |
| 四 | 企业管理费 |  |  |
| 五 | 利润 |  |  |
| 六 | 税收 |  |  |
| 七 | 合 计 |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |

注：监理酬金采用固定总价承包，合同总价为监理人的中标价，今后不论工程造价的增减及施工工期的延误均不另外计取监理服务费。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：_______年____月____日

六、项目监理部人员组成表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟担任的 监理任务 | 岗位证书名称及证书编号 | 月承诺到位天数 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总监 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑专业监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 招标人固定人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土建监理员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装专业监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 造价管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资料监理员 |  |  |  |  |

注：1、项目监理部人员由各投标人根据招标文件要求配备，否则在评审过程中将按废标处理。

2、需在备注栏中注明该监理人员的具体分工。

3、项目监理部人员应合理安排，所安排的人员资格和年龄应满足合同工期内项目监理的要求。

4、监理人员配备表需附监理班子成员工资表及其它各项监理费用明细表，若未按要求到位，按合同专用条款的约定执行。

七-1、监 理 人 员 简 历 表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  | 毕业院校专业及时间 |  | 担任何监理职务及时间 |  |
| 现任职务 |  |  | 技术职称 |  | 从事监理 工作年限 |  |
| 监理培训证书号码 |  |  |  | 监理工程师证书号码 |  |  |
| 工作单位 | 名称 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 地址 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 从事 监理 工作 主要 经历 |  |  |  |  |  |  |

注 ：该表后应附上述人员岗位证书、职称证书、身份证复印件。

七-2、监 理 人 员 简 历 表（招标人固定人员）

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  | 毕业院校专业及时间 |  | 担任何监理职务及时间 |  |
| 现任职务 |  |  | 技术职称 |  | 从事监理 工作年限 |  |
| 监理培训证书号码 |  |  |  | 监理工程师证书号码 |  |  |
| 工作单位 | 名称 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 地址 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 从事 监理 工作 主要 经历 |  |  |  |  |  |  |

注 ：该表后应附上述人员岗位证书、职称证书、身份证复印件。

八、总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  | 毕业院校专业及时间 |  | 担任何监理职务及时间 |  |
| 现任职务 |  |  | 技术职称 |  | 从事监理 工作年限 |  |
| 监理培训证书号码 |  |  |  | 监理工程师证书号码 |  |  |
| 工作单位 | 名称 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 地址 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 从事 监理 工作 主要 经历 |  |  |  |  |  |  |

注 ：该表后应附上述人员岗位证书、职称证书、身份证复印件。

九、总监类似业绩表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 地址及联系电话 |  |
| 开竣工日期 |  | 质量等级 |  |
| 工程概况及其他情况介绍 |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |

注：一个项目填写一张，须附监理合同复印件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：_______年____月____日

十、投标人认为有必要提交的资料

十一、承诺书

我单位承诺：总监不是公务员或事业单位工作人员，在本次投标中，所提供的所有资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理过程中，发现我公司存在以他人名义投标，或在企业和总监资质、业绩、市场行为等方面弄虚作假情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的同意取消中标资格。

投标单位（公章）：

法定代表人：         （签名并盖章）

日期：   年  月   日

# 十二、2013年度在丽纳税汇总表

| 序号 | 纳税单位名称 | 证明出具单位名称 | 纳税额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、本表后附纳税证明复印件。

2、纳税额是指缴纳税收部分，不包含缴费部分，投标人只需将缴纳税收部分填入到本表中。

投标单位（公章）：

法定代表人：         （签名或盖章）

日   期：   年  月   日

正本或副本

（封    面）

工程

监理投标文件

（技术标部分）

招  标  人：

投  标  人（章）：

法定代表人（签字）：

日期：            年           月            日

注：此页要求正本一张、副本伍张单独密封在技术投标文件的内密封袋内。

正本（或副本）

此页为A4空白纸，投标人只需用黑体一号字标明“正本”或“副本”字样，装订在技术投标文件第一页。

目     录

1、监理大纲

2、检测设备

附件一：监理人自备设备、仪器清单

附件二：监理人办公设备和交通工具清单

附件三：项目监理部人员组成表

附件一

监理人自备设备、仪器清单

| 序号 | 设备、仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：

监理人办公设施和交通工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附件三：

项目监理部人员组成表

| 对应商务标上得编号 | 性别 | 年龄 | 拟担任的 监理任务 | 岗位证书名称及证书编号 | 月承诺到位天数 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总监 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑专业监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标人固定 人员 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装专业监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | 造价管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理员 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | 资料监理员 |  |  |  |  |

注：配备的人员需与商务标上的项目监理部人员组成表一致。

第四章  开标程序

（含资格后审办法）

- 开标会议由招标人主持；

- 主持人宣布到会投标人家数；

- 主持人宣读评标办法；

- 主持人宣布评标程序；

- 招标人或投标人查验标书密封情况，并宣布结果；

- 法定代表人或委托代理人、总监理工程师签字确认到场情况及标书密封情况，并按招标文件要求提交证书原件；

- 评标委员会对技术标进行评审；

- 公布技术标评分结果；

- 开启商务标，并公布质量要求、报价、工期、总监；（不开启在技术评审中废标的投标人的商务标文件）

- 对投标人进行资格审查；

- 评标委员会对投标人进行商务部分、纳税进行评审，并计算各投标人总得分；

- 主持人宣布各项得分和总得分；

- 主持人宣布预中标单位；

- 主持人宣布散会。

第五章、评标办法

一、评标工作

评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

二、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，用招标文件确定的方法对投标书进行综合评价，向招标人按得分最高的推荐 1  名中标候选人。

三、评标办法：

本工程采用综合评分法：分值设置：总分102分，其中技术部分25分，商务部分75分，企业纳税得分2分。

1．商务投标文件（总分为75分）：

（1） 项目监理班子人员配备及承诺（总分30分）：

项目监理班子人员配备必须考虑专业是否齐全、人员配备及分工是否合理、到位率承诺等因素进行打分。

①监理人员的专业配置是否符合工程需要情况（总分10分）：监理人员的专业配置能符合工程需要得10-8分，较符合工程需要得7-5分，欠符合工程需要得4-2分，不能符合工程需要得0分。

②人员配备及分工合理情况（总分10分）：人员配备及分工合理得10-8分，较合理得7-5分，欠合理得4-2分，不合理得0分。

③承诺到位率（总分10分）：承诺到位率为100%得10分，承诺到位率为99%-95得8分，承诺到位率为94%-90得6分，承诺到位率为90以下不得分。月到位天数按22天计算为100%。

（2） 投标报价（总分45分）：

①评标基准价的确定。

采用二次平均法：先对有效报价进行一次平均，再对不高于第一次平均值的报价进行第二次平均，其第二次平均价作为评标基准价。有效报价是指资格后审合格且资格审查和符合性检查中均通过的投标人的报价。

②计算单个投标报价得分。投标人报价等于评标基准价的得满分，每上浮1个百分点扣4分，每下浮1个百分点扣2分，以此求出各投标人投标报价部分的得分。不为整数时按插入法计算。（得分保留小数点后二位）

2．技术投标文件（总分为25分）：

技术标由监理大纲和检测器具组成，每项内容经评标委员会讨论后确定档次，然后在该档次的分值范围内由专家组成员分别打分，再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

监理大纲分(23分)

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评选档次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 1 | 监理质量目标控制及手段 | 3 | 3.0—2.5 | 2.4—1.9 | 1.8—1.3 | 1.2—0 |
| 2 | 监理进度目标控制及手段 | 3 | 3.0—2.5 | 2.4—1.9 | 1.8—1.3 | 1.2—0 |
| 3 | 监理投资目标控制、手段及合理化建议 | 3 | 3.0—2.5 | 2.4—1.9 | 1.8—1.3 | 1.2—0 |
| 4 | 对现场安全生产、文明施工的监理措施及手段 | 3 | 3.0—2.5 | 2.4—1.9 | 1.8—1.3 | 1.2—0 |
| 5 | 针对工程难点的监理措施 | 3 | 3.0—2.5 | 2.4—1.9 | 1.8—1.3 | 1.2—0 |
| 6 | 合同管理措施 | 3 | 3.0—2.5 | 2.4—1.9 | 1.8—1.3 | 1.2—0 |
| 7 | 对各专业工程配合协调管理措施 | 3 | 3.0—2.5 | 2.4—1.9 | 1.8—1.3 | 1.2—0 |
| 8 | 其他 | 2 | 2.0—1.5 | 1.4—0.9 | 0.8—0.3 | 0.2—0 |

⑵ 检测器具（总分2分）：所报检测器具合理得2-1.5分，所报检测器具较合理得1.5-1分，所报检测器具欠合理得1-0.5分，所报检测器具不合理得0分。

3）企业纳税加分（2分）

投标企业（含分公司）2013年年度在丽水市行政区域内纳税额每满10万元得0.1分，最高不超过2分。

以投标人提供的丽水市行政区域内相关税务部门（含地税、国税）出具的纳税额（纳税额是指缴纳税收部分，不包含缴费部分）为准，需提供相关证明原件，未提供原件或提供的原件不能证明其纳税情况或纳税总额度不足10万元的不得分。注：如投标人在丽纳税总额为15万的，得0.1分。提供税务部门相关证明文件原件，开标时须提供相关证明文件原件核对，复印件（加盖公章）进入商务标，未按要求提供的不得分。

⑶、投标文件总得分=技术部分得分+商务部分得分+企业纳税得分，满分为102分。

（4）、投标人总得分若出现并列的，当场抽签决定排列前后。

四、评委推荐预中标人办法

评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分最高的推荐一名中标候选人名单。

五、评标保密

招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

六、评标监督

评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须以书面形式提出充分的理由。